工程名称：尚品元农业河东村蔬菜基地大棚配套设施建设项目

竞争性比选招标文件

招  标  人:重庆尚品元新农业发展有限公司（盖章）

日期：  2016年12月22日

一、投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 尚品元农业河东村蔬菜基地大棚配套设施建设项目 |
| 2 | 1.2 | 工程地点 | 铜梁南城街道河东村四社 |
| 3 | 1.3 | 工程规模 | 弓形大棚（含滴灌）10000m2，水池500m3，道路1300m，排水沟1000m。 总投资70万元。 |
| 4 | 1.4 | 投资性质 | 自有资金 |
| 5 | 1.5 | 招标方式 | 竞争性比选 |
| 6 | 1.6 | 质量要求 | 达到国家有关施工质量验收规范要求，并一次性验收合格。 |
| 7 | 1.7 | 最高限价 | 700000.00元 |
| 8 | 1.8 | 工期要求 | 30日历天 |
| 9 | 2 | 招标范围 | 按招标方施工要求所示范围。 |
| 10 | 3 | 投标人专业类别及资质等级 | 具有农业大棚、节水设施施工总承包资质 |
| 11 | 4 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 12 | 5 | 投标有效期 | 投标有效期15天 |

二、招标日程安排（北京时间）：

1、招标人于2016年12月22日在尚赏居集团发布竞争性比选公告，比选文件、图纸等资料在尚品元新农业公司办公室领取。

2、答疑：投标人自行完成现场踏勘；2017年1月4日18:00时前向招标人递交书面质疑；

3、2017年1月5日下午16:00时前（北京时间）所有投标人将投标文件密封送达重庆尚品元新农业发展有限公司办公室。递交投标文

件的投标人不足三家，本次招标失败。

4、2017年1月6日下午16:00时(北京时间)由重庆尚品元新农业发展有限公司相关工作人员组织进行开标。

三、投标保证金

以现金形式于投标文件一并缴纳：壹万元整。

四、履约担保：

中标单位缴纳的壹万元投标保证金在签订施工合同后自动转为履约保证金，履约保证金在完工验收合格后第一次支付工程款时一并支付。

五、投标人资格及资格审查条件

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 提供材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位法定代表人资格证明书或授权委托书 | 授权人代理人应为本单位人员 | 如 法人代表参加则验收法定代表人资格证明书，授权代理人参加的提供授权委托书 |
| 2 | 营业执照 | 年度年检合格有效 | 复印件（加盖鲜章）验原件 |
| 3 | 企业资质证书 | 农业设施施工总承包资质。 | 复印件（加盖鲜章）验原件 |
| 4 | 企业安全生产许可证 | 有效期内 | 复印件（加盖鲜章）验原件 |
| 5 | 招标文件证明书 | 附格式 | 印章齐全 |

只有通过资格审查的投标人才能进入后续的评审，未通过资格

审查投标投标文件为废标。

六、投标文件的组成及封装

1、资格审查部分包括的资料：第五条资格审查条件所要求的所

有资料；

2、投标函包括的资料：重庆市建设工程施工投标承诺书。

3、商务部分包括资料：已标价工程量清单。

4、投标文件的封装：投标袋采用投标文件大袋、投标函小袋、资格审查小袋、商务部分小袋；各部分资料统一装入相应小袋中，密封并加盖投标人印章，商务部分小袋、投标函部分小袋和资格审查材料部分小袋装入投标文件大袋中密封并加盖投标人印章。未按规定密封的投标文件将视为无效投标文件。

七、开标会：

开始时间（北京时间）：2017年1月6日16时00分

地点：重庆尚品元新农业发展有限公司（办公室）

八、投标报价：

1.投标人应按招标人发出的“工程量清单”的要求填写相应清单表格。投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表1.3.1项中所述的本工程合同段招标范围内的全部工程的投标报价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。投标函的投标总报价必须与已标价工程量清单总报价一致，否则其投标文件按废标处理。

2.投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价和总价。投标人没有填入单价和总价的工程子目，招标人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。投标人在工程量清单中多报的子目和单价或总价发包人将不予接受，并将被视为重大偏差，按废标处理。

3.投标人在编制投标报价时不得改变招标工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位及工程量，否则视为对招标文件不作实质性响应，按废标处理。

4.如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应于本须知2.2.1项中规定的时间前书面通知招标人核查，除非招标人以补遗书的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

5.招标人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），投标人不得修改。否则，将被认定为废标。

6．安全文明施工费：

6.1根据《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。

6.2本工程安全文明施工费由招标人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013)、《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）、《关于调整工程费用计算程序及工程计价表格的通知》（渝建价发〔2014〕6号）、《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35号）的相关规定和费用标准单列计算。安全文明施工费暂定金额为27190.07元，投标单位必须按此金额填报，否则，将被认定为废标。

7.报价原则：本招标工程由投标人以招标文件、合同条件、地勘资料、工程量清单、本次招标范围的施工图及图说、答疑、补遗、国家及重庆市技术和经济规范及标准、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（2013）、《重庆市市政工程计价定额》(2008)、《重庆市安装工程计价定额》(2008)、《重庆市建设工程费用定额》(2008)、《重庆市园林工程费用定额》(2008)及相关配套文件，重庆市城乡建设委员会《关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发[2016]35号），由投标人结合自身实力、市场行情自主报价。投标人所报的清单单项单价与投标总价均不得高于招标人所给出的最高限价。否则，将被认定为废标。

8. 材料采购及报价

8.1本工程所需材料、设备由中标人自行采购，但所采购的材料、设备必须符合国家及重庆市规范标准及设计文件、招标文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等，并由监理方、招标人验收合格后方可用于施工，如果中标人采购的材料、设备未经监理方和招标人验收直接用于施工，则招标人有权要求中标人无条件的更换至符合招标人要求，中标人不得延误工期和提出任何费用。

8.2本工程所需的全部材料、设备（暂估价、暂列金额除外）由各投标人结合市场行情以及投标人的自身实力自主报价；投标人承担材料、设备价格涨跌风险。中标后材料、设备价格均不作调整。

8.3材料、设备运输距离由投标人根据自身情况及踏勘现场情况自行确定，中标后不得调整。

8.4本工程弓形大棚所用钢管要求采用天津牛头牌热浸镀锌钢管等同等档次的产品。

9．本工程人工工日单价由各投标人结合市场行情自主报价计入投标报价中，中标后不作调整。

九、工程结算：

本工程据实收方计量，最终结算金额以招标人指定机构审定的金额为准。

十、开标：

招标人将按照前附表须知在重庆尚品元新农业发展有限公司内进行公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其授权的代理人参加开标会议。

参加开标会议的投标人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证(原件)，法定代表人出示法人代表证明书，授权的代理人出示法定代表人授权书(原件)，以备核验其合法身份，否则招标人将退还其投标文件。

开标会议由重庆尚品元新农业发展有限公司领导主持，开标按下列程序进行：

由投标人推选2名代表检查所有投标文件外密封袋的密封情况。外密封袋未按要求密封的投标文件应由招标人退还给投标人，不予开标。经确认外密封袋符合要求后，由工作人员当众开启外密封袋。内密封袋未按要求密封的投标文件应由招标人退还给投标人，不予开标。经确认内密封袋符合要求后，由工作人员当众开启内密封袋，并宣读投标承诺书中的全部内容。

开启投标文件时，工作人员如发现投标文件组成部分不齐全；投标函部分、商务部分的组成及内容有瑕疵，或对上述内容存有疑问的，应如实记录投标文件开启情况并详细记载宣读的全部内容，然后将开标记录和所有开启的投标文件送评标委员会，由评标委员会认定其有效性。评标委员会认定的无效投标文件将不得进入评标阶段。

开标过程由重庆尚品元新农业发展有限公司工作人员做好记录，并

存档备查。

十一、评标委员会的组成：

评标人员的组成：重庆尚品元新农业发展有限公司相关人员。

十二。定标办法：

招标人按照评标委员会推荐的中标候选人，排序第一的中标候选人即为中标人；名次并列时由招标人进行现场抽签确定第一中标候选人。招标人不在中标候选人之外确定中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。、

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。排名第三的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人应当依法重新组织招标。

若招标人最终确定第二或第三中标候选人为中标人，其中标价不得高于第一中标候选人的投标总报价，但也不得低于成本价。

十三、评标办法：

评标原则：最低价中标法。

1、评分标准：投标报价100分内评分（总价100分）。

2、有效报价的确定

所报的清单单项单价与投标总价均不得高于招标人所给出的最高限价。否则，将被认定为废标。

3、所有投标报价中最低的为第一中标候选人，以此类推。

注：所有计算数据及评分结果保留至小数点后两位，第三位四舍五入。十四、重大偏差：

经评标委员会认定，投标文件有下列情形之一的，作为无效投标文件：

(1)投标文件没有投标人法定代表人或授权代理人未按规定签字(或盖

章)并加盖法人印章的；

(2)投标文件内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

(3)除按照招标文件规定提交备选标的以外，投标人同时提交两份或者

多份内容不同的投标文件，或者在同一份投标文件中对同一招标内容报有两个或者多个报价，并未声明以哪个报价为准的；

(4)投标人在资格条件上发生重大变化广导致其不再具备原先规定的资格条件的；

(5)投标报价高于招标人限价的；

(6)投标工期超过招标文件规定的工期的；

(7)投标文件中载明的主要施工技术和方法违反国家的规范、规程和强

制性标准的；

(8)招标文件中要求的投标文件的几个组成部分的任一部分被认定为无效的；

(9)  投标文件附有招标人不能接受的条件的；

(10)投标人名称与报名时投标申请人名称不一致的；

(11)经评标委员会询价、论证、认定该投标人的报价低于其企业成本

的；

(12)评标过程中，招标人或评标委员会发现投标人以他人名义投标、

串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响评标公正性的不正当手段的；

(14)存在招标文件规定的重大偏差的情形的及依法应当否决其它情形。

十五、合同

l、合同授予和拒绝

(1)本工程的施工合同将授予按本招标文件第十三条所确定的中标人。         (2)投标人中标后又提出对招标文件中合同条款的不实质性响应，经双

方协商，达不成一致意见的，招标人有权取消其中标资格。

2、中标通知书

招标人在评标委员会提出书面评标报告后5日内确定中标人，但最迟应在投标有效期结束日15个工作日前确定，并向中标人发出中标通知书。

3、协议书的签订

(1)招标人与中标人应于中标通知书发出之日起5个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同；

(2)中标人如不按招标文件规定与招标人签订合同，由此造成的损失予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

4、合同条款

需要特别明确的合同条款约定如下：

合同工期：30日历天。

付款方式：工程完工公司内部验收合格后一月内付清结算金额的50%，由区农委组织验收合格后财政补助款到位付至结算金额的95%。质保金为工程款的5%。质量保修期为一年，质保期按《建设工程质量管理条例》有关规定执行，质保期满后若无质量问题支付质量质保金。

5、履约担保

1.担保形式：必须从投标人基本银行账户转帐方式缴纳。

2.担保金额：中标金额的3%。

履约保证交纳时间：在签订合同之后5日内递交

投标人的履约保证金，中心在收到该项目竣工验收报告后5个工作日内不计息退还。

未尽事宜由招标人与投标人另行约定。

附：投标格式附件

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系(投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

年月日

身份证复印件粘贴处

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容不影响其有效性。

授权书

本授权书声明：我系的法定代表人，现授权我单位的为我公司代理人，以本公司的名义参加工程的相关事宜。

授权代理人无转让权，特此授权

竞标单位（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）

日期：      年月日

授权人身份证复印件               代理人身份证复印件

粘贴处                           粘贴处

重庆市建设工程施工投标承诺书

招标人：重庆尚品元新农业发展有限公司

1、根据你方拟建尚品元农业河东村蔬菜基地大棚配套设施建设项目的招标文件，遵照《中华人民和国招标投标法》等有关法律法规的规定，经踏勘现场和研究招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程图纸说明有关文件后，我方愿以总价(含全文明施工费)的投标报价并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程图纸说明等要求施工。

2、我方已详细阅读全部招标文件，包括澄清或者修改文件。

3、一旦我方中标，我方保证在   30   日完成招标文件约定的施工内容。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非达成另外协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：电话：传真：

日   期：       年     月      日

重庆市建设工程招标投标办公室监制  2006版(市)

招标文件确认书

重庆尚品元新农业发展有限公司

我单位参加尚品元农业河东村蔬菜基地大棚配套设施建设项目的投标，对贵单位     年  月  日发出的该工程的招标文书及相应的补充资料、书面通知的全部内容予以确认并按其要求提交投标文件。

投标单位(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

单位地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年    月     日